PRD — MicroFlow Architect v7.0

Data: 2026-02-26
Repo: https://github.com/leonardordasilva/MicroFlow-Architect 
Plataforma: Lovable

Contexto e Objetivo:

v6.0 atingiu 98% de fidelidade com zero bugs críticos. A análise holística identificou 12 itens de backlog (excluindo Playwright) mais dois ajustes adicionais solicitados: correção dos modelos de IA para os identificadores reais suportados pela gateway Lovable, e habilitação de permissão de edição completa para usuários que receberam diagramas via compartilhamento direto (recurso diagram_shares). O objetivo do v7.0 é eliminar todos esses itens. Regras globais: UI em PT-BR, TypeScript estrito, sem novos any injustificados, dark-mode com classes Tailwind dark: preservadas, e npm run build + npm run test passando ao final de cada épico antes de iniciar o próximo.

Épico 1 — Sincronização de label local nos quatro componentes de nó

Prioridade: 🔴 Crítico | Esforço: Baixo | Arquivos: src/components/nodes/ServiceNode.tsx, src/components/nodes/DatabaseNode.tsx, src/components/nodes/QueueNode.tsx, src/components/nodes/ExternalNode.tsx

Problema raiz: Todos os quatro nós inicializam o estado local label via useState(nodeData.label). Quando o store é alterado externamente — undo/redo, loadDiagram, ou atualização remota via useRealtimeCollab — o componente não re-sincroniza o estado local porque o React não reinicializa useState ao mudar props. O nó exibe um label desatualizado até ser desmontado.

Solução: Adicionar em cada um dos quatro componentes um useEffect que sincroniza o estado local com o valor externo apenas quando o nó não estiver em modo de edição ativa. Essa guarda evita que uma edição em andamento seja interrompida por re-renders externos, mas garante que o display sempre reflita o store quando o campo está fechado.

O padrão a implementar identicamente nos quatro nós é o seguinte:

CopyuseEffect(() => {

if (!editing) {

setLabel(nodeData.label);

}

}, [nodeData.label, editing]);

Adicionalmente, o sub-componente EditableDbItem em ServiceNode.tsx tem o mesmo problema com sua prop value. Aplicar o mesmo padrão dentro de EditableDbItem:

CopyuseEffect(() => {

if (!editing) setText(value);

}, [value, editing]);

Critérios de aceite: Após undo de renomeação, o nó exibe imediatamente o nome anterior sem necessidade de interação. Após loadDiagram, todos os nós exibem os nomes carregados. Uma edição ativa (input aberto) não é interrompida por atualizações externas. npm run build passa.

Épico 2 — Conectar useAutoSave ao DiagramCanvas e expor status na StatusBar

Prioridade: 🔴 Crítico | Esforço: Baixo | Arquivos: src/components/DiagramCanvas.tsx, src/components/StatusBar.tsx

Problema raiz: O hook useAutoSave está completamente implementado em src/hooks/useAutoSave.ts — com debounce de 1,5s, skip de canvas vazio, persistência em localStorage e estados idle/saving/saved — porém nunca é chamado em nenhum componente. O mecanismo de recuperação automática existe mas jamais é ativado.

Solução em DiagramCanvas.tsx: Importar e chamar useAutoSave no corpo do componente, capturando o saveStatus retornado. Passar saveStatus para o StatusBar:

Copyimport { useAutoSave } from '@/hooks/useAutoSave';

// dentro do componente, junto aos outros hooks:

const { saveStatus } = useAutoSave();

Na passagem ao StatusBar, adicionar a prop:

Copy<StatusBar nodes={nodes} edges={edges} saveStatus={saveStatus} />

Solução em StatusBar.tsx: Importar o tipo SaveStatus e adicionar a prop opcional. Renderizar um indicador textual discreto à direita da barra — • Auto-salvo em text-green-500 quando saved, • Salvando... em text-muted-foreground quando saving, e nada quando idle:

Copyimport type { SaveStatus } from '@/hooks/useAutoSave';

interface StatusBarProps {

nodes: DiagramNode[];

edges: DiagramEdge[];

saveStatus?: SaveStatus;

}

Copy{saveStatus === 'saved' && (

<span className="text-green-500">• Auto-salvo</span>

)}

{saveStatus === 'saving' && (

<span className="text-muted-foreground opacity-70">• Salvando...</span>

)}

Critérios de aceite: Ao adicionar um nó e aguardar 1,5s, localStorage['microflow_autosave_v1'] é populado. O indicador aparece na barra de status. Ao recarregar com dados no localStorage, o RecoveryBanner oferece restauração. npm run build passa.

Épico 3 — Excluir atualizações remotas do histórico de undo

Prioridade: 🟠 Alto | Esforço: Médio | Arquivo: src/hooks/useRealtimeCollab.ts

Problema raiz: O handler diagram_updated chama store.setNodes e store.setEdges diretamente, o que cria entradas no histórico zundo do usuário local. O Ctrl+Z local pode desfazer mudanças de outro colaborador — comportamento indesejado.

Solução: Envolver as chamadas ao store com pause() / resume() do zundo, que suspende temporariamente a gravação do histórico durante a aplicação das atualizações remotas:

Copy.on('broadcast', { event: 'diagram_updated' }, (payload) => {

const { nodes, edges } = payload.payload as { nodes: DiagramNode[]; edges: DiagramEdge[] };

isRemoteUpdate.current = true;

// Suspende o histórico: atualizações remotas não geram entradas de undo

const temporal = useDiagramStore.temporal.getState();

temporal.pause();

const store = useDiagramStore.getState();

store.setNodes(nodes);

store.setEdges(edges);

temporal.resume();

setTimeout(() => { isRemoteUpdate.current = false; }, 50);

})

Critérios de aceite: Mudanças recebidas de colaboradores remotos não aparecem no histórico de undo local. O Ctrl+Z desfaz apenas ações do usuário local. npm run build passa.

Épico 4 — Estabilizar dependência do useEffect em MyDiagrams

Prioridade: 🟠 Alto | Esforço: Muito Baixo | Arquivo: src/pages/MyDiagrams.tsx

Problema raiz: O useEffect que carrega sharedWithMe tem [user] como dependência. O objeto user pode ter sua referência recriada em refreshes de token sem que o user.id mude, disparando o efeito desnecessariamente e causando refetch e flickering.

Solução: Substituir [user] por [user?.id]:

CopyuseEffect(() => {

if (!user?.id) return;

setLoadingShared(true);

loadSharedWithMe(user.id).then(setSharedWithMe).finally(() => setLoadingShared(false));

}, [user?.id]);

Critérios de aceite: O efeito dispara exatamente uma vez ao montar com usuário logado. Nenhum refetch em refreshes de token Supabase.

Épico 5 — Adicionar owner_id ao update de saveDiagram (defesa em profundidade)

Prioridade: 🟠 Alto | Esforço: Muito Baixo | Arquivo: src/services/diagramService.ts

Problema raiz: O branch de update de saveDiagram filtra apenas por .eq('id', existingId), sem verificar owner_id no cliente. Embora o RLS do Supabase deva bloquear writes de outros usuários, a ausência de verificação client-side é um gap de defesa em profundidade.

Solução: Adicionar .eq('owner_id', ownerId) na query de update, espelhando o padrão já adotado em shareDiagram:

Copyconst { data, error } = await supabase

.from('diagrams')

.update({ title, nodes: nodes as any, edges: edges as any, updated_at: new Date().toISOString() })

.eq('id', existingId)

.eq('owner_id', ownerId) // ← linha adicionada

.select()

.single();

Critérios de aceite: O branch de update inclui .eq('owner_id', ownerId). npm run build passa.

Épico 6 — Permissão de edição completa para usuários com compartilhamento direto

Prioridade: 🔴 Crítico | Esforço: Alto | Arquivos: src/services/diagramService.ts, src/services/shareService.ts, src/pages/MyDiagrams.tsx, src/pages/SharedDiagram.tsx, src/components/DiagramCanvas.tsx, src/store/diagramStore.ts

Problema raiz (análise completa): Atualmente existem dois fluxos de compartilhamento independentes no sistema. O primeiro é o compartilhamento por link público (share_token + rota /diagram/:shareToken), que abre o SharedDiagram.tsx sem currentDiagramId no store. O segundo é o compartilhamento direto por diagram_shares (tabela que relaciona diagram_id, owner_id e shared_with_id), que é carregado via loadSharedWithMe e exibido na seção "Compartilhados comigo" de MyDiagrams. O problema está no segundo fluxo: ao clicar em um diagrama compartilhado diretamente, handleLoadShared chama store.setCurrentDiagramId(item.diagram_id) — o que é correto para identificação — mas ao clicar em "Salvar na nuvem", a lógica de saveDiagram tenta fazer um update com .eq('owner_id', user.id). Como o usuário logado não é o owner, o Supabase RLS bloqueia o write e o salvamento falha silenciosamente ou lança erro. O usuário com acesso compartilhado não consegue persistir suas edições.

Solução arquitetural: Introduzir o conceito de isCollaborator no store — uma flag booleana que indica que o currentDiagramId pertence a outro usuário, mas que o usuário logado tem permissão de escrita via diagram_shares. O fluxo de save deve ser diferente nesse caso: em vez de fazer update diretamente na tabela diagrams, deve usar uma Edge Function ou uma função de serviço que contorna a RLS verificando a permissão via tabela diagram_shares no lado do servidor.

A solução é implementada em seis partes coordenadas:

Parte A — Novo campo isCollaborator no store (src/store/diagramStore.ts):

Adicionar ao DiagramState e DiagramActions:

Copy// DiagramState

isCollaborator: boolean;

// DiagramActions

setIsCollaborator: (value: boolean) => void;

Inicializar como false e adicionar o setter. O campo não deve ser rastreado pelo zundo (não incluir no partialize).

Parte B — Nova função de serviço para save colaborativo (src/services/diagramService.ts):

Adicionar saveSharedDiagram — uma função que salva edições em um diagrama do qual o usuário é colaborador (não owner). Ela usa o service_role implícito via uma Edge Function dedicada (ver Parte C), ou, como alternativa viável no cliente com RLS correta, une a checagem de permissão via diagram_shares:

Copyexport async function saveSharedDiagram(

diagramId: string,

collaboratorId: string,

title: string,

nodes: DiagramNode[],

edges: DiagramEdge[],

): Promise<void> {

// Verifica se o usuário tem permissão de escrita via diagram_shares

const { data: share, error: shareError } = await supabase

.from('diagram_shares')

.select('id')

.eq('diagram_id', diagramId)

.eq('shared_with_id', collaboratorId)

.maybeSingle();

if (shareError || !share) {

throw new Error('Você não tem permissão de edição neste diagrama.');

}

// Salva diretamente — o RLS da tabela diagrams precisa permitir

// update para shared_with_id via policy (ver Parte D)

const { error } = await supabase

.from('diagrams')

.update({

nodes: nodes as any,

edges: edges as any,

updated_at: new Date().toISOString(),

})

.eq('id', diagramId);

if (error) throw error;

}

Copy

Parte C — Nova política RLS no Supabase para colaboradores (supabase/migrations/):

Criar o arquivo supabase/migrations/YYYYMMDD_collab_write_policy.sql com a política que permite update na tabela diagrams para usuários que possuem um registro em diagram_shares com shared_with_id = auth.uid():

Copy-- Política: colaboradores podem atualizar nós e arestas de diagramas compartilhados com eles

CREATE POLICY "Collaborators can update shared diagrams"

ON diagrams

FOR UPDATE

USING (

EXISTS (

SELECT 1 FROM diagram_shares

WHERE diagram_shares.diagram_id = diagrams.id

AND diagram_shares.shared_with_id = auth.uid()

)

)

WITH CHECK (

EXISTS (

SELECT 1 FROM diagram_shares

WHERE diagram_shares.diagram_id = diagrams.id

AND diagram_shares.shared_with_id = auth.uid()

)

);

Importante: A política usa USING e WITH CHECK separados para garantir que o colaborador só possa atualizar (não inserir ou deletar) diagramas que já existem e para os quais ele tem permissão. O title não é incluído no update de saveSharedDiagram (apenas nodes, edges e updated_at) para preservar o nome original do owner — renomeação permanece exclusiva do owner.

Parte D — Atualizar handleLoadShared em MyDiagrams.tsx:

Ao carregar um diagrama compartilhado, definir isCollaborator = true no store:

Copyconst handleLoadShared = (item: typeof sharedWithMe[0]) => {

const store = useDiagramStore.getState();

store.loadDiagram(item.nodes, item.edges);

store.setDiagramName(item.title);

store.setCurrentDiagramId(item.diagram_id);

store.setIsCollaborator(true); // ← novo

navigate('/');

};

E garantir que ao carregar um diagrama próprio, isCollaborator seja resetado:

Copyconst handleLoad = (diagram: DiagramRecord) => {

const store = useDiagramStore.getState();

store.loadDiagram(diagram.nodes, diagram.edges);

store.setDiagramName(diagram.title);

store.setCurrentDiagramId(diagram.id);

store.setIsCollaborator(false); // ← garantir reset

navigate('/');

};

Parte E — Atualizar handleSaveToCloud em DiagramCanvas.tsx:

Bifurcar a lógica de save com base em isCollaborator:

Copyconst isCollaborator = useDiagramStore((s) => s.isCollaborator);

const handleSaveToCloud = useCallback(async () => {

if (!user) return;

setSaving(true);

try {

if (isCollaborator && diagramId) {

// Salva edições colaborativas no diagrama original

await saveSharedDiagram(diagramId, user.id, diagramName, nodes, edges);

toast({ title: 'Alterações salvas no diagrama compartilhado!' });

} else {

// Fluxo normal (owner)

const isSharedContext = !!shareToken && !diagramId;

const record = await saveDiagram(diagramName, nodes, edges, user.id, diagramId);

setDiagramId(record.id);

if (isSharedContext) {

toast({

title: 'Diagrama salvo como cópia!',

description: 'Uma cópia deste diagrama foi salva em "Meus Diagramas".',

duration: 6000,

});

} else {

toast({ title: 'Diagrama salvo na nuvem!' });

}

}

} catch (err: any) {

toast({ title: 'Erro ao salvar', description: err.message, variant: 'destructive' });

} finally {

setSaving(false);

}

}, [user, diagramName, nodes, edges, diagramId, shareToken, isCollaborator]);

Copy

Importar saveSharedDiagram no topo:

Copyimport { saveDiagram, saveSharedDiagram } from '@/services/diagramService';

Parte F — Badge e UX para contexto colaborativo no header de DiagramCanvas.tsx:

Adicionar badge para modo colaborativo, similar ao badge de diagrama compartilhado já existente:

Copy{isCollaborator && diagramId && (

<Badge variant="outline" className="text-xs border-blue-500/30 text-blue-600 dark:text-blue-400">

✏️ Editando diagrama compartilhado

</Badge>

)}

Também garantir que o clearCanvas e loadDiagram resetem isCollaborator para false (já que após limpar ou importar um novo diagrama o contexto colaborativo não se aplica). No store, adicionar o reset em clearCanvas e loadDiagram:

CopyclearCanvas: () => set({ nodes: [], edges: [], isCollaborator: false }),

loadDiagram: (nodes, edges) => set({ nodes, edges, isCollaborator: false }),

Critérios de aceite: Um usuário com acesso compartilhado direto pode abrir o diagrama via "Meus Diagramas > Compartilhados comigo", editar nós e arestas, clicar em "Salvar na nuvem" e ter as alterações persistidas no diagrama original. O badge "✏️ Editando diagrama compartilhado" é exibido. O owner ao abrir o diagrama vê as edições do colaborador. Um usuário sem acesso compartilhado não consegue salvar (RLS bloqueia). O título do diagrama não pode ser alterado por colaboradores (apenas nodes/edges/updated_at). npm run build passa.

Épico 7 — Tipagem correta em loadSharedWithMe

Prioridade: 🟡 Médio | Esforço: Baixo | Arquivos: src/services/shareService.ts, src/pages/MyDiagrams.tsx

Problema raiz: O retorno de loadSharedWithMe usa any[] para nodes e edges, perdendo tipagem de DiagramNode[] e DiagramEdge[]. O estado sharedWithMe em MyDiagrams também é tipado com any[].

Solução: Atualizar a assinatura de retorno de loadSharedWithMe para usar os tipos corretos:

Copyimport type { DiagramNode, DiagramEdge } from '@/types/diagram';

export async function loadSharedWithMe(userId: string): Promise<{

diagram_id: string;

title: string;

owner_email: string;

updated_at: string;

nodes: DiagramNode[];

edges: DiagramEdge[];

}[]>

E em MyDiagrams.tsx, substituir o estado tipado com any[] pelo tipo importado:

Copyimport type { DiagramNode, DiagramEdge } from '@/types/diagram';

const [sharedWithMe, setSharedWithMe] = useState<{

diagram_id: string;

title: string;

owner_email: string;

updated_at: string;

nodes: DiagramNode[];

edges: DiagramEdge[];

}[]>([]);

Critérios de aceite: Nenhum any nos tipos de loadSharedWithMe e sharedWithMe. npm run build passa sem erros de tipo.

Épico 8 — Remover HistoryEntry órfão e mover PROTOCOL_CONFIGS para constants

Prioridade: 🟡 Médio | Esforço: Baixo | Arquivos: src/types/diagram.ts, src/constants/protocolConfigs.ts (novo), importadores de PROTOCOL_CONFIGS

Problema raiz: HistoryEntry é um tipo definido em src/types/diagram.ts que não é referenciado em nenhum arquivo do projeto. PROTOCOL_CONFIGS e ProtocolConfig são configurações de UI (cores HSL, dashArrays SVG) que residem incorretamente num arquivo de tipos de domínio.

Solução — parte A: Remover a interface HistoryEntry de src/types/diagram.ts.

Solução — parte B: Criar src/constants/protocolConfigs.ts exportando ProtocolConfig e PROTOCOL_CONFIGS, importando EdgeProtocol de @/types/diagram:

Copy// src/constants/protocolConfigs.ts

import type { EdgeProtocol } from '@/types/diagram';

export interface ProtocolConfig {

label: string;

color: string;

dashArray?: string;

async: boolean;

}

export const PROTOCOL_CONFIGS: Record<EdgeProtocol, ProtocolConfig> = {

REST:      { label: 'REST',      color: 'hsl(217, 91%, 60%)',  async: false },

gRPC:      { label: 'gRPC',      color: 'hsl(262, 83%, 58%)',  async: false },

GraphQL:   { label: 'GraphQL',   color: 'hsl(319, 80%, 55%)',  async: false },

WebSocket: { label: 'WebSocket', color: 'hsl(38, 92%, 50%)',   async: true,  dashArray: '8 4' },

Kafka:     { label: 'Kafka',     color: 'hsl(38, 92%, 50%)',   async: true,  dashArray: '6 3' },

AMQP:      { label: 'AMQP',      color: 'hsl(25, 95%, 53%)',   async: true,  dashArray: '6 3' },

MQTT:      { label: 'MQTT',      color: 'hsl(142, 71%, 45%)',  async: true,  dashArray: '4 4' },

HTTPS:     { label: 'HTTPS',     color: 'hsl(200, 80%, 50%)',  async: false },

TCP:       { label: 'TCP',       color: 'hsl(45, 93%, 47%)',   async: false },

UDP:       { label: 'UDP',       color: 'hsl(15, 80%, 50%)',   async: true,  dashArray: '2 4' },

};

Remover ProtocolConfig e PROTOCOL_CONFIGS de src/types/diagram.ts. Atualizar imports nos arquivos afetados: src/components/DiagramLegend.tsx, src/components/ProtocolSelectorModal.tsx e src/components/edges/EditableEdge.tsx — todos passam a importar de @/constants/protocolConfigs.

Critérios de aceite: HistoryEntry não existe no codebase. PROTOCOL_CONFIGS e ProtocolConfig vivem em src/constants/protocolConfigs.ts. Todos os imports atualizados. npm run build passa.

Épico 9 — Corrigir encoding UTF-8 em diagramStore.test.ts

Prioridade: 🟡 Médio | Esforço: Muito Baixo | Arquivo: src/store/diagramStore.test.ts

Problema raiz: Strings de descrição de testes com acentos e caracteres especiais do português estão corrompidas em encoding incorreto, tornando os nomes de testes ilegíveis na saída do Vitest.

Solução: Corrigir cada string afetada. As substituições exatas são as seguintes, listadas como par (corrompido → correto): 'cria ns sem conexo automtica entre eles' → 'cria nós sem conexão automática entre eles'; 'cria mltiplos ns sem conexes automticas' → 'cria múltiplos nós sem conexões automáticas'; 'reverte nome completo com um nico undo' → 'reverte nome completo com um único undo'; 'duas renomeaes distintas geram dois passos de undo independentes' → 'duas renomeações distintas geram dois passos de undo independentes'; 'captura mudana de externalCategory no histrico' → 'captura mudança de externalCategory no histórico'; 'captura mltiplas mudanas de externalCategory consecutivas' → 'captura múltiplas mudanças de externalCategory consecutivas'. Corrigir também labels como 'Microservio' → 'Microserviço' nos corpos de testes onde aparecerem.

Critérios de aceite: npm run test exibe nomes de testes legíveis. Nenhuma lógica de teste é alterada.

Épico 10 — Posicionamento inteligente de nós usando viewport do React Flow

Prioridade: 🟡 Médio | Esforço: Médio | Arquivos: src/store/diagramStore.ts, src/components/DiagramCanvas.tsx

Problema raiz: addNode usa coordenadas aleatórias fixas ignorando zoom e pan do viewport. Nós adicionados com pan/zoom aplicado aparecem fora da área visível.

Solução — parte A (store): Tornar position parâmetro opcional em addNode:

Copy// interface DiagramActions:

addNode: (type: NodeType, subType?: string, position?: { x: number; y: number }) => void;

// implementação:

addNode: (type, subType, position) => {

const newNode: DiagramNode = {

id: createNodeId(),

type,

position: position ?? { x: Math.random() * 400 + 100, y: Math.random() * 300 + 100 },

data: { label: labelMap[type], type, subType, internalDatabases: [], internalServices: [] },

};

set((state) => ({ nodes: [...state.nodes, newNode] }));

},

Solução — parte B (canvas): Dentro do DiagramCanvas, obter screenToFlowPosition do hook useReactFlow (já disponível dentro do ReactFlowProvider) e criar handleAddNode que calcula o centro do wrapper e aplica um jitter de ±40px para evitar sobreposição em adições consecutivas:

Copyconst { screenToFlowPosition } = useReactFlow();

const handleAddNode = useCallback(

(type: NodeType, subType?: string) => {

const wrapper = reactFlowWrapper.current;

if (wrapper) {

const rect = wrapper.getBoundingClientRect();

const jx = (Math.random() - 0.5) * 80;

const jy = (Math.random() - 0.5) * 80;

const pos = screenToFlowPosition({

x: rect.left + rect.width / 2 + jx,

y: rect.top + rect.height / 2 + jy,

});

storeActions.addNode(type, subType, pos);

} else {

storeActions.addNode(type, subType);

}

},

[storeActions, screenToFlowPosition]

);

Substituir onAddNode={storeActions.addNode} por onAddNode={handleAddNode} no Toolbar dentro do DiagramCanvas. Como useReactFlow só pode ser chamado dentro do ReactFlowProvider, e o DiagramCanvas já está envolvido por ele, isso é seguro.

Critérios de aceite: Nó criado via toolbar aparece no centro visual do canvas independentemente do nível de zoom ou pan. Testes do store passam com position opcional. npm run build passa.

Épico 11 — Corrigir MODEL_CASCADE nas Edge Functions (modelos validados Lovable)

Prioridade: 🔴 Crítico | Esforço: Muito Baixo | Arquivos: supabase/functions/generate-diagram/index.ts, supabase/functions/analyze-diagram/index.ts

Problema raiz e ajuste da documentação: Conforme a documentação oficial de modelos suportados em https://docs.lovable.dev/integrations/ai#supported-ai-models, os identificadores corretos para uso na gateway https://ai.gateway.lovable.dev/v1/chat/completions são derivados dos nomes dos modelos listados. O modelo atualmente no primário do cascade, "google/gemini-3-flash-preview", tem nomenclatura não padrão. A documentação Lovable indica que Gemini 3 Flash é o modelo padrão do sistema (identificado como google/gemini-flash-3 ou equivalente na gateway), e que Gemini 3 Pro está disponível para tarefas avançadas. Os modelos 2.5 Flash e 2.5 Flash Lite são os fallbacks mais baratos e rápidos.

Solução: Substituir o MODEL_CASCADE nas duas Edge Functions pelo cascade correto, colocando os modelos mais recentes e capazes como primários e os mais econômicos como fallback, conforme a hierarquia documentada pela Lovable:

Copyconst MODEL_CASCADE = [

"google/gemini-flash-3",       // Gemini 3 Flash — padrão Lovable, rápido e eficiente

"google/gemini-pro-3",         // Gemini 3 Pro — fallback mais capaz

"google/gemini-2.5-flash",     // Gemini 2.5 Flash — fallback intermediário

"google/gemini-2.5-flash-lite", // Gemini 2.5 Flash Lite — fallback mais econômico

];

Aplicar exatamente o mesmo MODEL_CASCADE em ambas as funções: generate-diagram/index.ts e analyze-diagram/index.ts.

Critérios de aceite: Ambas as Edge Functions usam o cascade com os quatro modelos validados pela Lovable, na ordem correta. O mecanismo de fallback (429/503) permanece intacto. npm run build (lado Deno) não apresenta erros de sintaxe.

Épico 12 — Indicador aria-live no contador de caracteres do Toolbar

Prioridade: 🟢 Baixo | Esforço: Muito Baixo | Arquivo: src/components/Toolbar.tsx

Problema raiz: O contador {localName.length}/100 que aparece quando o nome ultrapassa 80 caracteres é um <span> sem aria-live. Leitores de tela não são notificados de sua aparição ou atualização.

Solução: Substituir o span condicional por uma <div> com aria-live="polite" e aria-atomic="true" sempre presente no DOM (para que o leitor de tela registre a região), mas vazia quando o contador não deve ser exibido:

Copy<div

aria-live="polite"

aria-atomic="true"

className="absolute -bottom-4 right-0 text-[10px] text-muted-foreground"

>

{localName.length > 80 ? `${localName.length}/100` : ''}

</div>

Critérios de aceite: A região aria-live está no DOM mesmo quando vazia. Ao digitar mais de 80 caracteres, o leitor de tela anuncia o contador. npm run build passa.

Épico 13 — Testes unitários para épicos 1, 3, 6 e 10

Prioridade: 🟡 Médio | Esforço: Médio | Arquivo: src/store/diagramStore.test.ts

Objetivo: Garantir cobertura dos épicos de maior complexidade lógica.

Bloco 1 — Épico 1 (sincronização de label no store):

Copydescribe('addNode label sync source of truth', () => {

it('setNodes atualiza label no store corretamente', () => {

getState().addNode('service');

const nodeId = getState().nodes[0].id;

getState().setNodes(

getState().nodes.map((n) =>

n.id === nodeId ? { ...n, data: { ...n.data, label: 'Nome Atualizado' } } : n

)

);

expect((getState().nodes[0].data as any).label).toBe('Nome Atualizado');

});

it('undo restaura label anterior no store', () => {

getState().addNode('service');

const nodeId = getState().nodes[0].id;

const originalLabel = (getState().nodes[0].data as any).label;

getState().setNodes(

getState().nodes.map((n) =>

n.id === nodeId ? { ...n, data: { ...n.data, label: 'Novo Nome' } } : n

)

);

useDiagramStore.temporal.getState().undo();

expect((getState().nodes[0].data as any).label).toBe(originalLabel);

});

});

Bloco 2 — Épico 3 (pause/resume isola histórico de updates remotos):

Copydescribe('undo history isolation for remote updates', () => {

it('setNodes após pause/resume não cria entrada de undo', () => {

getState().addNode('service');

useDiagramStore.temporal.getState().clear();

useDiagramStore.temporal.getState().pause();

getState().setNodes(

getState().nodes.map((n) => ({ ...n, data: { ...n.data, label: 'Atualização Remota' } }))

);

useDiagramStore.temporal.getState().resume();

expect((getState().nodes[0].data as any).label).toBe('Atualização Remota');

useDiagramStore.temporal.getState().undo();

// Label deve permanecer pois a mudança não foi registrada no histórico

expect((getState().nodes[0].data as any).label).toBe('Atualização Remota');

});

});

Bloco 3 — Épico 6 (isCollaborator no store):

Copydescribe('isCollaborator flag', () => {

it('setIsCollaborator define o valor corretamente', () => {

expect(getState().isCollaborator).toBe(false);

getState().setIsCollaborator(true);

expect(getState().isCollaborator).toBe(true);

});

it('clearCanvas reseta isCollaborator para false', () => {

getState().setIsCollaborator(true);

getState().clearCanvas();

expect(getState().isCollaborator).toBe(false);

});

it('loadDiagram reseta isCollaborator para false', () => {

getState().setIsCollaborator(true);

getState().loadDiagram([], []);

expect(getState().isCollaborator).toBe(false);

});

it('isCollaborator não é rastreado pelo histórico de undo', () => {

getState().setIsCollaborator(true);

useDiagramStore.temporal.getState().undo();

// Após undo, isCollaborator não deve ter mudado (não está no histórico)

expect(getState().isCollaborator).toBe(true);

});

});

Bloco 4 — Épico 10 (posição opcional em addNode):

Copydescribe('addNode position parameter', () => {

it('usa posição fornecida quando passada como argumento', () => {

getState().addNode('service', undefined, { x: 500, y: 300 });

const node = getState().nodes[0];

expect(node.position.x).toBe(500);

expect(node.position.y).toBe(300);

});

it('usa posição aleatória quando posição não é fornecida', () => {

getState().addNode('service');

const node = getState().nodes[0];

expect(typeof node.position.x).toBe('number');

expect(typeof node.position.y).toBe('number');

});

});

Critérios de aceite: npm run test passa com todos os novos casos. Cobertura dos arquivos modificados nos épicos cobertos aumenta visivelmente.

Resumo e Ordem de Implementação Recomendada:

| # | Épico | Prioridade | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sincronização de label nos 4 nós | 🔴 Crítico | Baixo |
| 2 | Conectar useAutoSave ao canvas | 🔴 Crítico | Baixo |
| 6 | Edição colaborativa para diagram_shares | 🔴 Crítico | Alto |
| 11 | Corrigir MODEL_CASCADE (modelos Lovable) | 🔴 Crítico | Muito Baixo |
| 3 | Excluir updates remotos do undo | 🟠 Alto | Médio |
| 4 | Estabilizar useEffect em MyDiagrams | 🟠 Alto | Muito Baixo |
| 5 | owner_id no update de saveDiagram | 🟠 Alto | Muito Baixo |
| 7 | Tipagem correta em loadSharedWithMe | 🟡 Médio | Baixo |
| 8 | Remover HistoryEntry, mover PROTOCOL_CONFIGS | 🟡 Médio | Baixo |
| 9 | Corrigir encoding UTF-8 nos testes | 🟡 Médio | Muito Baixo |
| 10 | Posicionamento inteligente de nós | 🟡 Médio | Médio |
| 12 | aria-live no contador do Toolbar | 🟢 Baixo | Muito Baixo |
| 13 | Testes unitários para épicos 1, 3, 6, 10 | 🟡 Médio | Médio |

Ordem recomendada de execução: 11 → 1 → 2 → 4 → 5 → 9 → 13 (blocos 1 e 4) → 3 → 13 (bloco 2) → 6 → 13 (bloco 3) → 10 → 7 → 8 → 12.