📋 PRD — MicroFlow Architect: Backlog v2.0

Product Requirements Document — v2.0 Repositório de referência: https://github.com/leonardordasilva/MicroFlow-Architect 
Plataforma de execução: Lovable 
Data: 2026-02-26 
Baseado na reanálise pós-implementação do PRD v1.0

Contexto

Este PRD endereça exclusivamente os itens identificados na reanálise do repositório após a implementação do PRD v1.0. Todos os épicos anteriores estão implementados. Este documento cobre: uma correção de segurança crítica remanescente, dois épicos incompletos (protocolos de aresta e testes), uma lacuna funcional de alto impacto (tela de diagramas salvos), uma melhoria de resiliência no backend (fallback de modelo IA) e dois ajustes técnicos menores (bug de useState e remoção de arquivo legado).

Regras gerais que se aplicam a toda a implementação:

- Preservar 100% das funcionalidades existentes sem regressão.

- Todo novo texto de UI deve ser em português brasileiro.

- Todo novo componente deve ter variante dark mode com classes Tailwind dark:.

- TypeScript estrito — nenhum any novo sem comentário justificativo.

- A estrutura de arquivos segue o padrão já estabelecido em /src.

ÉPICO A — Segurança: Corrigir CORS Wildcard nas Edge Functions

Prioridade: 🔴 CRÍTICA — Implementar antes de qualquer outro item.

Contexto do problema: A Edge Function supabase/functions/generate-diagram/index.ts usa "Access-Control-Allow-Origin": "*" (wildcard), permitindo que qualquer domínio na internet invoque a função com um token de autenticação válido. O PRD v1.0 especificava que as origens deveriam ser restritas à URL da aplicação.

O que deve ser implementado:

Substituir o objeto corsHeaders fixo em todas as Edge Functions existentes (generate-diagram e qualquer outra que exista em supabase/functions/) pelo padrão de origin dinâmica abaixo:

Copy// Substitua o objeto corsHeaders estático pelo seguinte padrão:

function getCorsHeaders(req: Request): Record<string, string> {

const origin = req.headers.get("origin") ?? "";

const allowedOrigins = (Deno.env.get("ALLOWED_ORIGINS") ?? "").split(",").map(s => s.trim());

const isAllowed = allowedOrigins.some(allowed =>

allowed === "*" || origin === allowed || origin.endsWith(`.${allowed}`)

);

return {

"Access-Control-Allow-Origin": isAllowed ? origin : allowedOrigins[0] ?? "",

"Access-Control-Allow-Headers": "authorization, x-client-info, apikey, content-type",

"Access-Control-Allow-Methods": "POST, OPTIONS",

"Vary": "Origin",

};

}

A variável de ambiente ALLOWED_ORIGINS deve ser configurada no painel do Supabase com o valor https://[dominio-do-app].lovable.app (ou múltiplos domínios separados por vírgula para ambientes de staging/preview). Adicionar ao repositório o arquivo supabase/functions/.env.example com o conteúdo:

ALLOWED_ORIGINS=https://seu-app.lovable.app,https://staging.seu-app.lovable.app

LOVABLE_API_KEY=seu-segredo-aqui

Atualizar todas as invocações de corsHeaders dentro das funções para usar getCorsHeaders(req) em vez do objeto estático, inclusive no handler de OPTIONS preflight.

Critério de aceite: Ao chamar a Edge Function a partir de um domínio diferente do configurado em ALLOWED_ORIGINS com um token válido, a resposta deve retornar Access-Control-Allow-Origin com valor vazio (bloqueando o browser de usar a resposta). Requisições do domínio autorizado devem continuar funcionando normalmente.

ÉPICO B — Limpeza: Remover Arquivo geminiService.ts Legado da Raiz

Prioridade: 🔴 CRÍTICA — Implementar junto ao Épico A.

Contexto do problema: O arquivo original services/geminiService.ts ainda existe na raiz do projeto (fora de /src). Ele contém process.env.API_KEY lido no browser e representa um risco de reuso acidental em futuras modificações. Não é importado por nenhum arquivo da nova estrutura /src, mas sua presença gera confusão e risco.

O que deve ser implementado:

Deletar permanentemente os seguintes arquivos da raiz do projeto (se existirem):

- services/geminiService.ts

- services/layoutService.ts

- components/CustomNode.tsx

- components/CustomEdge.tsx

- components/QuantityModal.tsx

- components/ConfirmationModal.tsx

- components/NameModal.tsx

- components/TextToDiagramModal.tsx

- components/ImportModal.tsx

- App.tsx (raiz — não o de /src)

- types.ts (raiz — não o de /src/types/)

- constants.ts (raiz — se existir)

- index.tsx (raiz — não o de /src)

Estes são os arquivos da estrutura original que foram substituídos pela nova estrutura em /src. Manter apenas os arquivos que são efetivamente utilizados pelo build atual (package.json, vite.config.ts, tsconfig.json, index.html, tailwind.config.ts, postcss.config.js, e o diretório /src).

Critério de aceite: npm run build deve compilar com sucesso após a remoção. Nenhuma busca por process.env.API_KEY deve retornar resultado em arquivos .ts ou .tsx fora do diretório supabase/functions/.

ÉPICO C — Funcionalidade: Tela "Meus Diagramas"

Prioridade: 🟠 ALTA

Contexto do problema: O diagramService.ts implementa loadUserDiagrams mas não existe nenhuma UI que liste os diagramas salvos do usuário. O usuário pode salvar na nuvem mas não tem como recuperar diagramas anteriores da sua conta sem a URL de compartilhamento. Isso torna o salvamento em nuvem de utilidade muito limitada.

O que deve ser implementado:

Criar a página src/pages/MyDiagrams.tsx e adicionar a rota /my-diagrams no App.tsx. O acesso a esta página deve exigir autenticação (redirecionar para AuthPage se não autenticado, assim como a rota /).

Layout da página:

A página deve ter o mesmo header do DiagramCanvas (com botão de logout e navegação de volta para o editor) e exibir um grid de cards de diagramas. Cada card deve conter:

- Título do diagrama (editável inline com duplo clique).

- Data de última modificação formatada em português ("há 2 horas", "há 3 dias", usando date-fns com locale pt-BR já disponível no projeto).

- Contador de nós e conexões ("12 nós • 8 conexões").

- Três ações: Abrir (navega para / carregando o diagrama no store), Compartilhar (gera e copia o share_token) e Excluir (com diálogo de confirmação usando AlertDialog).

Estado de carregamento: Exibir skeleton cards (usando animate-pulse do Tailwind) enquanto os diagramas são carregados do Supabase.

Estado vazio: Quando o usuário não tem diagramas salvos, exibir um estado vazio com ícone, texto "Nenhum diagrama salvo ainda" e botão "Criar primeiro diagrama" que navega para /.

Botão de acesso no header do DiagramCanvas: Adicionar no header do DiagramCanvas (ao lado dos botões de Salvar, Compartilhar e Sair) um novo botão com ícone FolderOpen e aria-label="Meus Diagramas" que navega para /my-diagrams.

Especificação técnica dos serviços: Adicionar ao diagramService.ts a função:

Copyexport async function deleteDiagram(id: string): Promise<void> {

const { error } = await supabase.from('diagrams').delete().eq('id', id);

if (error) throw error;

}

export async function renameDiagram(id: string, title: string): Promise<void> {

const { error } = await supabase

.from('diagrams')

.update({ title, updated_at: new Date().toISOString() })

.eq('id', id);

if (error) throw error;

}

Usar @tanstack/react-query (já instalado) para gerenciar o estado da listagem: useQuery para carregar, useMutation para deletar e renomear, com invalidateQueries para recarregar a lista após mutações.

Critério de aceite: O usuário autenticado deve conseguir acessar /my-diagrams, ver todos os diagramas salvos com data e contadores, clicar em "Abrir" e ter o diagrama carregado no editor, deletar um diagrama com confirmação, e renomear com duplo clique. A lista deve atualizar em tempo real após cada operação.

ÉPICO D — Resiliência: Fallback Multi-Modelo na Edge Function

Prioridade: 🟠 ALTA

Contexto do problema: A Edge Function generate-diagram usa um único modelo fixo (google/gemini-3-flash-preview). O sistema de fallback multi-modelo que existia no geminiService.ts original foi perdido na migração para o backend serverless. Em caso de rate limit (429) ou indisponibilidade (503), a requisição falha diretamente sem retentativas.

O que deve ser implementado:

Refatorar a lógica de chamada à IA dentro de supabase/functions/generate-diagram/index.ts para implementar retentativa em cascata pelos modelos disponíveis no gateway do Lovable, com delay inteligente entre tentativas.

Copy// Adicionar ao topo da Edge Function:

const MODELS = [

"google/gemini-2.0-flash",

"google/gemini-3-flash-preview",

"google/gemini-1.5-flash-8b",

];

const sleep = (ms: number) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));

async function callWithFallback(

apiKey: string,

messages: Array<{ role: string; content: string }>,

): Promise<string> {

let lastError: unknown;

for (const model of MODELS) {

try {

const response = await fetch("https://ai.gateway.lovable.dev/v1/chat/completions", {

method: "POST",

headers: {

Authorization: `Bearer ${apiKey}`,

"Content-Type": "application/json",

},

body: JSON.stringify({ model, messages }),

});

if (response.status === 429 || response.status === 503) {

lastError = new Error(`Model ${model} returned ${response.status}`);

await sleep(1500);

continue;

}

if (response.status === 404 || response.status === 402) {

lastError = new Error(`Model ${model} not available (${response.status})`);

continue; // Sem delay — modelo não existe ou requer crédito

}

if (!response.ok) {

throw new Error(`AI gateway error: ${response.status}`);

}

const result = await response.json();

return result.choices?.[0]?.message?.content ?? "";

} catch (err) {

lastError = err;

continue;

}

}

throw lastError ?? new Error("All models failed");

}

Copy

A função callWithFallback deve substituir a chamada direta ao fetch que existe atualmente na Edge Function. O retorno é a string de conteúdo da IA, que segue para o parser JSON existente.

Aplicar a mesma lógica de fallback a qualquer outra Edge Function que faça chamadas à IA (ex: analyze-architecture, se existir).

Critério de aceite: Ao forçar o primeiro modelo a retornar 429 (via mock ou configurando um modelo inválido como primeiro), a Edge Function deve automaticamente tentar o próximo modelo e retornar a resposta com sucesso. O log do Supabase deve mostrar a tentativa e a troca de modelo.

ÉPICO E — Épico Incompleto: Protocolos de Comunicação nas Arestas

Prioridade: 🟠 ALTA

Contexto do problema: O PRD v1.0 especificou 10 protocolos de comunicação com cores e estilos distintos para as arestas. A implementação atual usa apenas labels automáticos ('produce'/'consume') baseados no tipo de nó, sem seletor de protocolo, sem enum EdgeProtocol, e sem estilização visual diferenciada. O EditableEdge.tsx renderiza todas as arestas com o mesmo estilo genérico.

O que deve ser implementado:

Passo 1 — Adicionar EdgeProtocol ao sistema de tipos.

Adicionar ao arquivo src/types/diagram.ts:

Copyexport enum EdgeProtocol {

REST = 'REST',

SQL = 'SQL',

MQ = 'MQ',

GRPC = 'gRPC',

GRAPHQL = 'GraphQL',

WEBSOCKET = 'WebSocket',

KAFKA = 'Kafka',

AMQP = 'AMQP',

HTTPS = 'HTTPS',

ASYNC = 'Async',

}

export interface EdgeProtocolConfig {

color: string;

strokeDasharray?: string;

animated: boolean;

label: string;

}

export const PROTOCOL_CONFIGS: Record<EdgeProtocol, EdgeProtocolConfig> = {

[EdgeProtocol.REST]:      { color: '#3B82F6', animated: false, label: 'REST' },

[EdgeProtocol.SQL]:       { color: '#F97316', animated: false, label: 'SQL' },

[EdgeProtocol.MQ]:        { color: '#22C55E', strokeDasharray: '6 3', animated: true,  label: 'MQ' },

[EdgeProtocol.GRPC]:      { color: '#A855F7', animated: false, label: 'gRPC' },

[EdgeProtocol.GRAPHQL]:   { color: '#EC4899', animated: false, label: 'GraphQL' },

[EdgeProtocol.WEBSOCKET]: { color: '#06B6D4', strokeDasharray: '8 4', animated: false, label: 'WebSocket' },

[EdgeProtocol.KAFKA]:     { color: '#F59E0B', strokeDasharray: '6 3', animated: true,  label: 'Kafka' },

[EdgeProtocol.AMQP]:      { color: '#14B8A6', strokeDasharray: '6 3', animated: true,  label: 'AMQP' },

[EdgeProtocol.HTTPS]:     { color: '#10B981', animated: false, label: 'HTTPS' },

[EdgeProtocol.ASYNC]:     { color: '#6B7280', strokeDasharray: '4 4', animated: false, label: 'Async' },

};

Copy

Atualizar DiagramEdgeData em src/types/diagram.ts para incluir o campo de protocolo:

Copyexport interface DiagramEdgeData {

waypoints?: ControlPoint[];

protocol?: EdgeProtocol;

[key: string]: unknown;

}

Passo 2 — Atualizar o EditableEdge para estilização por protocolo.

Modificar src/components/edges/EditableEdge.tsx para ler data.protocol e aplicar a cor e strokeDasharray correspondentes do PROTOCOL_CONFIGS. Se o campo protocol não estiver definido, usar a cor padrão já existente (azul #3B82F6 como fallback de REST). A propriedade animated do PROTOCOL_CONFIGS deve controlar o atributo strokeDasharray da animação no <BaseEdge>.

Passo 3 — Criar o ProtocolSelectorModal.

Criar o arquivo src/components/ProtocolSelectorModal.tsx. Este modal deve ser exibido sempre que uma nova aresta é criada (substituindo ou complementando a lógica de onConnect no diagramStore). Ele deve exibir os 10 protocolos como opções visuais em um grid 2×5, onde cada opção mostra: um traço colorido com o estilo do protocolo (sólido, tracejado ou animado), o nome do protocolo e, opcionalmente, um ícone representativo. O protocolo padrão deve ser pré-selecionado com base nos tipos dos nós conectados seguindo a tabela de inferência:

| Tipo Origem | Tipo Destino | Protocolo Padrão |
| --- | --- | --- |
| service | service | REST |
| service | database | SQL |
| service | queue | MQ |
| queue | service | Kafka |
| service | external | HTTPS |
| external | service | REST |
| queue | queue | AMQP |
| qualquer | qualquer | REST |

O modal deve ter os botões "Confirmar" e "Cancelar". Ao cancelar, a aresta recém-criada deve ser removida do store. O modal deve ter role="dialog", aria-modal="true" e aria-labelledby corretos.

Passo 4 — Integrar o modal ao fluxo de criação de arestas.

No DiagramCanvas.tsx, interceptar o evento onConnect para, após a criação da aresta pelo store, abrir o ProtocolSelectorModal com os dados da conexão. Ao confirmar o protocolo, atualizar o campo data.protocol da aresta recém-criada via setEdges.

Copy// Em DiagramCanvas.tsx — adicionar estado:

const [pendingEdge, setPendingEdge] = useState<{

edgeId: string;

sourceType: string;

targetType: string;

} | null>(null);

// Sobrescrever o onConnect do store:

const handleConnect = useCallback((connection: Connection) => {

storeActions.onConnect(connection); // cria a aresta no store

// Determinar o edgeId da aresta recém-criada

const newEdgeId = `${connection.source}-${connection.target}`;

const sourceNode = nodes.find(n => n.id === connection.source);

const targetNode = nodes.find(n => n.id === connection.target);

setPendingEdge({

edgeId: newEdgeId,

sourceType: sourceNode?.type ?? 'service',

targetType: targetNode?.type ?? 'service',

});

}, [storeActions, nodes]);

Passo 5 — Atualizar a legenda do canvas.

Atualizar o componente de legenda flutuante (se existir, ou criar src/components/DiagramLegend.tsx) para exibir todos os 10 protocolos com suas cores e estilos. A legenda deve ser exibida em dois grupos: "Síncrono" (REST, SQL, gRPC, GraphQL, HTTPS) e "Assíncrono" (MQ, Kafka, AMQP, WebSocket, Async), colapsável via botão toggle.

Passo 6 — Atualizar o prompt da Edge Function.

Atualizar o systemPrompt dentro de supabase/functions/generate-diagram/index.ts para incluir instruções sobre os protocolos nas arestas:

Nas arestas, use o campo "data" com a propriedade "protocol" para indicar o tipo de comunicação.

Valores válidos: "REST", "SQL", "MQ", "gRPC", "GraphQL", "WebSocket", "Kafka", "AMQP", "HTTPS", "Async".

Exemplos:

- Serviço chamando outro serviço via HTTP: "data": { "protocol": "REST" }

- Serviço gravando em banco: "data": { "protocol": "SQL" }

- Serviço publicando em fila: "data": { "protocol": "Kafka" }

- Comunicação bidirecional em tempo real: "data": { "protocol": "WebSocket" }

Critério de aceite: Ao arrastar uma conexão entre dois nós, o ProtocolSelectorModal deve aparecer com o protocolo correto pré-selecionado. A aresta deve ser renderizada com a cor e estilo do protocolo escolhido. Diagramas gerados pela IA devem ter arestas coloridas por protocolo. A legenda deve ser visível e correta.

ÉPICO F — Testes: Cobertura dos Módulos Críticos Remanescentes

Prioridade: 🟡 MÉDIA

Contexto do problema: A reanálise constatou que o diagramStore.test.ts foi implementado e cobre bem as actions básicas e o undo/redo. Porém, dois módulos críticos ainda não têm cobertura: o parser extractJSON do geminiService.ts legado (que na nova arquitetura está dentro da Edge Function como parte do systemPrompt/parser de resposta) e o EditableEdge após as modificações do Épico E.

O que deve ser implementado:

src/services/exportService.test.ts — já existe e está completo. Nenhuma ação necessária.

src/hooks/useAutoSave.test.ts — já existe para as funções auxiliares. Adicionar os seguintes casos ao arquivo existente:

Copy// Adicionar ao describe('getAutoSave'):

it('should return null when version is missing', () => {

localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify({

nodes: [{}], edges: [], title: 'Test', savedAt: new Date().toISOString()

// sem campo version

}));

// Dados sem version ainda devem ser retornados (campo version é opcional)

const result = getAutoSave();

expect(result).not.toBeNull();

});

it('should handle localStorage quota exceeded gracefully', () => {

// Mock localStorage.setItem para lançar DOMException

const spy = vi.spyOn(Storage.prototype, 'setItem').mockImplementationOnce(() => {

throw new DOMException('QuotaExceededError');

});

// A função não deve lançar — deve falhar silenciosamente

expect(() => {

// Simular o comportamento de save com quota cheia

try {

localStorage.setItem(STORAGE_KEY, 'data');

} catch {

// silently fail

}

}).not.toThrow();

spy.mockRestore();

});

src/types/diagram.test.ts — Criar novo arquivo de testes para validar o PROTOCOL_CONFIGS implementado no Épico E:

Copyimport { describe, it, expect } from 'vitest';

import { EdgeProtocol, PROTOCOL_CONFIGS } from './diagram';

describe('PROTOCOL_CONFIGS', () => {

it('should have a config for every EdgeProtocol value', () => {

const protocols = Object.values(EdgeProtocol);

protocols.forEach(protocol => {

expect(PROTOCOL_CONFIGS[protocol]).toBeDefined();

expect(PROTOCOL_CONFIGS[protocol].color).toMatch(/^#[0-9A-Fa-f]{6}$/);

expect(typeof PROTOCOL_CONFIGS[protocol].animated).toBe('boolean');

expect(typeof PROTOCOL_CONFIGS[protocol].label).toBe('string');

});

});

it('async protocols should have strokeDasharray defined', () => {

const asyncProtocols = [EdgeProtocol.MQ, EdgeProtocol.KAFKA, EdgeProtocol.AMQP, EdgeProtocol.WEBSOCKET, EdgeProtocol.ASYNC];

asyncProtocols.forEach(p => {

expect(PROTOCOL_CONFIGS[p].strokeDasharray).toBeDefined();

});

});

it('sync protocols should NOT have strokeDasharray', () => {

const syncProtocols = [EdgeProtocol.REST, EdgeProtocol.SQL, EdgeProtocol.GRPC, EdgeProtocol.GRAPHQL, EdgeProtocol.HTTPS];

syncProtocols.forEach(p => {

expect(PROTOCOL_CONFIGS[p].strokeDasharray).toBeUndefined();

});

});

});

src/store/diagramStore.test.ts — O arquivo existente já é completo. Adicionar apenas um caso para cobrir o Épico E — verificar que onConnect cria uma aresta com data.protocol após a integração do ProtocolSelectorModal:

Copydescribe('onConnect', () => {

it('should create an edge with editable type when connecting two nodes', () => {

getState().addNode('service');

getState().addNode('queue', 'MQ');

const [src, tgt] = getState().nodes;

getState().onConnect({

source: src.id, target: tgt.id,

sourceHandle: null, targetHandle: null,

});

expect(getState().edges).toHaveLength(1);

expect(getState().edges[0].type).toBe('editable');

expect(getState().edges[0].source).toBe(src.id);

expect(getState().edges[0].target).toBe(tgt.id);

});

});

Critério de aceite: npm run test deve executar todos os testes sem erros. A cobertura de exportService, useAutoSave (funções auxiliares), diagramStore e PROTOCOL_CONFIGS deve ser ≥ 90%.

ÉPICO G — Correção Técnica: useState para Efeito Colateral no DiagramCanvas

Prioridade: 🟢 BAIXA (mas simples — 1 linha de mudança)

Contexto do problema: No DiagramCanvas.tsx, o dark mode é inicializado com useState(() => { document.documentElement.classList.add('dark'); }). Usar useState para executar um efeito colateral (manipulação do DOM) é semanticamente incorreto e viola as regras do React — a função inicializadora de useState deve ser pura e retornar apenas o valor inicial do estado.

O que deve ser implementado:

Localizar no DiagramCanvas.tsx a linha:

Copy// REMOVER esta linha:

useState(() => { document.documentElement.classList.add('dark'); });

Substituir por um useEffect com array de dependências vazio (executa apenas na montagem):

Copy// ADICIONAR no início dos hooks, junto aos outros useEffects:

useEffect(() => {

document.documentElement.classList.add('dark');

}, []);

Verificar também se o estado darkMode inicializa corretamente como true e se o toggleDarkMode funciona após a correção.

Critério de aceite: O comportamento visual do dark mode na inicialização deve ser idêntico ao atual. Nenhum warning do React sobre uso incorreto de useState deve aparecer no console durante o desenvolvimento.

ÉPICO H — UX: Avatares de Colaboradores ao Vivo no Modo Compartilhado

Prioridade: 🟢 BAIXA

Contexto do problema: Quando múltiplos usuários editam o mesmo diagrama via URL compartilhada, não há indicação visual de quem mais está presente. O useRealtimeCollab.ts já gerencia o canal de broadcast, mas não transmite nem exibe presença de colaboradores.

O que deve ser implementado:

Estender o useRealtimeCollab.ts para usar o Supabase Presence (além do Broadcast existente) para rastrear usuários conectados ao canal.

Copy// Adicionar ao useRealtimeCollab.ts:

export interface CollaboratorPresence {

userId: string;

color: string;    // cor determinística baseada no userId

initial: string;  // primeira letra do email ou "?" para anônimos

}

// Função de cor determinística (sem dependência externa):

function getUserColor(userId: string): string {

const colors = ['#3B82F6','#22C55E','#F59E0B','#EC4899','#A855F7','#06B6D4','#F97316'];

let hash = 0;

for (let i = 0; i < userId.length; i++) {

hash = userId.charCodeAt(i) + ((hash << 5) - hash);

}

return colors[Math.abs(hash) % colors.length];

}

Ao entrar no canal, o hook deve chamar channel.track({ userId, color, initial }) via Presence. O hook deve retornar collaborators: CollaboratorPresence[] com a lista de presença atual (excluindo o próprio usuário).

Criar o componente src/components/CollaboratorAvatars.tsx que recebe collaborators e renderiza uma lista horizontal de avatares sobrepostos (max 5 visíveis, com +N para excedentes), cada um com a cor do colaborador e sua inicial, posicionado no header do DiagramCanvas ao lado do status de save, mas apenas quando shareToken está presente (modo colaborativo ativo).

Critério de aceite: Dois navegadores abrindo a mesma URL de diagrama compartilhado devem exibir o avatar do outro usuário no header em menos de 2 segundos. Ao fechar um dos navegadores, o avatar deve desaparecer em até 5 segundos.

Ordem de Implementação Recomendada

Os épicos devem ser implementados na sequência abaixo para minimizar conflitos e garantir que as correções de segurança sejam entregues primeiro:

- Épico B — Remoção dos arquivos legados da raiz (limpeza cirúrgica, sem risco de regressão).

- Épico A — Correção do CORS (segurança crítica, modifica apenas as Edge Functions).

- Épico G — Correção do useState (1 linha, zero risco).

- Épico D — Fallback multi-modelo na Edge Function (modifica apenas generate-diagram).

- Épico E — Protocolos de comunicação (maior impacto visual, modifica tipos, store, edges e prompt da IA).

- Épico C — Tela "Meus Diagramas" (independente, pode ser paralela ao Épico E).

- Épico F — Testes (deve ser implementado após o Épico E, pois depende dos novos tipos).

- Épico H — Avatares de colaboradores (menor prioridade, implementar por último).

Referência Rápida: Arquivos Afetados por Épico

| Épico | Arquivos a criar | Arquivos a modificar |
| --- | --- | --- |
| A | supabase/functions/.env.example | supabase/functions/generate-diagram/index.ts + demais Edge Functions |
| B | — | Deletar arquivos legados da raiz |
| C | src/pages/MyDiagrams.tsx | src/App.tsx, src/services/diagramService.ts, src/components/DiagramCanvas.tsx |
| D | — | supabase/functions/generate-diagram/index.ts |
| E | src/components/ProtocolSelectorModal.tsx, src/components/DiagramLegend.tsx | src/types/diagram.ts, src/components/edges/EditableEdge.tsx, src/components/DiagramCanvas.tsx, supabase/functions/generate-diagram/index.ts |
| F | src/types/diagram.test.ts | src/hooks/useAutoSave.test.ts, src/store/diagramStore.test.ts |
| G | — | src/components/DiagramCanvas.tsx |
| H | src/components/CollaboratorAvatars.tsx | src/hooks/useRealtimeCollab.ts, src/components/DiagramCanvas.tsx |